РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Усть-Кутский район

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗВЕЗДНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 29.04.2026г.                                                                                                                               № 28

| Об утверждении Плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг Звёзднинского городского поселения Усть-Кутского муниципального района Иркутской области |  |
| --- | --- |

В соответствии с ст. ст. 14, 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 г. № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки готовности к отопительному периоду», в целях обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027гг. Звёзднинского городского поселения Усть-Кутского муниципального района Иркутской области, руководствуясь ст. 47 Устава Звёзднинского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг Звёзднинского городского поселения Усть-Кутского муниципального района Иркутской области, согласно приложению №1.

- Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте Администрации

Звёзднинского городского поселения в сети Интернет.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного специалиста администрации Звёзднинского городского поселения Байкину Н.Н.

Глава администрации

Звёзднинского

городского поселения                                                                                         В.С. Борисов

Приложение 1

к постановлению Администрации

Звёзднинского городского поселения

Усть-Кутского муниципального образования

от «29» апреля 2026г. № 28

План

подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг

Усть-Кутского муниципального района Иркутской области

| № п/п | Наименование мероприятий, работ | Срок исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и утверждение порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в Звёзднинском городском поселении Усть-Кутского муниципального района Иркутской области |  |  |
| 2 | Актуализация схемы теплоснабжения Звёзднинского муниципального образования Усть-Кутского муниципального района Иркутской области на период 2027 год | до 01.07.2026г |  |
| 3 | Заседание оперативного штаба по подготовке к отопительному периоду 2026-2027гг | еженедельно |  |
| 4 | Создание комиссии по обеспечению готовности к отопительному периоду 2026-2027гг | до 15.08.2026г | п. 4 Приложение №2 к приказу Минэнерго России от 13.11.2024г №2234 |
| 5 | Разработка программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, содержащей информацию о лицах, подлежащих оценке обеспечения готовности, описание прав и обязанностей членов комиссии и график проведения оценки готовности и оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду |  | п. 5 Приложение №2 к приказу Минэнерго России от 13.11.2024г №2234 |
| 6 | Размещение комиссией уведомления на официальном сайте администрации Звёзднинского городского поселения Усть-Кутского муниципального района Иркутской области | не позднее чем за 20 рабочих дней до дня начала оценки готовности | п. 7 Приложение №2 к приказу Минэнерго России от 13.11.2024г №2234 |
| 7 | Осуществление оценки обеспечения готовности потребителей тепловой энергии и организаций, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами. Установление уровня готовности на основании значения индекса готовности в отношении каждого объекта. Заполнение оценочных листов. | до 01.09.2026г |  |
| 8 | Осуществление оценки обеспечения готовности теплоснабжающих организаций. Установление уровня готовности на основании значения индекса готовности. | до 01.10.2026г |  |
| 9 | Оформление результатов оценки обеспечения готовности в актах для потребителей тепловой энергии | не позднее 10.09.2026г | Рекомендуемый образец Акта приведен в Приложении №5 к приказу Минэнерго России от 13.11.2024г №2234 |
| 10 | Оформление результатов оценки обеспечения готовности в актах для теплоснабжающих организаций | не позднее 10.10.2026г | Рекомендуемый образец Акта приведен в Приложении №5 к приказу Минэнерго России от 13.11.2024г №2234 |
| 11 | Выдача паспортов обеспечения готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии | не позднее 15.09.2026г | Рекомендуемый образец Акта приведен в Приложении №6 к приказу Минэнерго России от 13.11.2024г №2234 |
| 12 | Выдача паспортов обеспечения готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих организаций | не позднее 01.11.2026г |  |
| 13 | Получение паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027гг Звёзднинского городского поселения Усть-Кутского муниципального района Иркутской области | не позднее 20.11.2026г |  |
| 14 | Опубликование сводной информации о результатах оценки обеспечения готовности к отопительному периоду с указанием проверяемого лица, уровня готовности и индекса готовности на официальном сайте администрации Звёзднинского городского поселения Усть-Кутского муниципального района Иркутской области | до 01.12.2026г |  |

Глава администрации

Звёзднинского

городского поселения                                                                                         В.С. Борисов

| Подготовил: Главный специалист Администрации Звёзднинского городского поселения «29» апреля 2026 г. | Н.Н. Байкина |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО: |  |
| Глава администрации Звёзднинского городского поселения «29» апреля 2026 г. | В.С. Борисов |