РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Усть-Кутский район
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗВЕЗДНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 29.04.2026г.                                                                                                                               № 28

	Об утверждении Плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг Звёзднинского городского поселения Усть-Кутского муниципального района Иркутской области

	





В соответствии с ст. ст. 14, 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 г. № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки готовности к отопительному периоду», в целях обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027гг. Звёзднинского городского поселения Усть-Кутского муниципального района Иркутской области, руководствуясь ст. 47 Устава Звёзднинского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг Звёзднинского городского поселения Усть-Кутского муниципального района Иркутской области, согласно приложению №1.
2. Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте Администрации
Звёзднинского городского поселения в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного специалиста администрации Звёзднинского городского поселения Байкину Н.Н.


Глава администрации
Звёзднинского
городского поселения                                                                                         В.С. Борисов




                                                                       Приложение 1
                                                                                                         к постановлению Администрации
                                                                                                              Звёзднинского городского поселения
                                                                                                                           Усть-Кутского муниципального образования
                                                                                               от «29» апреля 2026г. № 28                                                                                                                                                           


План
подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг 
Усть-Кутского муниципального района Иркутской области

	№ п/п
	Наименование мероприятий, работ
	Срок исполнения
	Примечание

	1
	Разработка и утверждение порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в Звёзднинском городском поселении Усть-Кутского муниципального района Иркутской области
	
	

	2
	Актуализация схемы теплоснабжения Звёзднинского муниципального образования Усть-Кутского муниципального района Иркутской области на период 2027 год
	до 01.07.2026г
	

	3
	Заседание оперативного штаба по подготовке к отопительному периоду 2026-2027гг
	еженедельно
	

	4
	Создание комиссии по обеспечению готовности к отопительному периоду 2026-2027гг
	до 15.08.2026г
	п. 4 Приложение №2 к приказу Минэнерго России от 13.11.2024г №2234

	5
	Разработка программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, содержащей информацию о лицах, подлежащих оценке обеспечения готовности, описание прав и обязанностей членов комиссии и график проведения оценки готовности и оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду
	
	п. 5 Приложение №2 к приказу Минэнерго России от 13.11.2024г №2234

	6
	Размещение комиссией уведомления на официальном сайте администрации Звёзднинского городского поселения Усть-Кутского муниципального района Иркутской области
	не позднее чем за 20 рабочих дней до дня начала оценки готовности
	п. 7 Приложение №2 к приказу Минэнерго России от 13.11.2024г №2234

	7
	Осуществление оценки обеспечения готовности потребителей тепловой энергии и организаций, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами. Установление уровня готовности на основании значения индекса готовности в отношении каждого объекта. Заполнение оценочных листов.
	до 01.09.2026г
	

	8
	Осуществление оценки обеспечения готовности теплоснабжающих организаций. Установление уровня готовности на основании значения индекса готовности.
	
до 01.10.2026г
	

	9
	Оформление результатов оценки обеспечения готовности в актах для потребителей тепловой энергии
	не позднее 10.09.2026г
	Рекомендуемый образец Акта приведен в Приложении №5 к приказу Минэнерго России от 13.11.2024г №2234

	10
	Оформление результатов оценки обеспечения готовности в актах для теплоснабжающих организаций
	не позднее 10.10.2026г
	Рекомендуемый образец Акта приведен в Приложении №5 к приказу Минэнерго России от 13.11.2024г №2234

	11
	Выдача паспортов обеспечения готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии
	не позднее 15.09.2026г
	Рекомендуемый образец Акта приведен в Приложении №6 к приказу Минэнерго России от 13.11.2024г №2234

	12
	Выдача паспортов обеспечения готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих организаций
	не позднее 01.11.2026г
	

	13
	Получение паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027гг Звёзднинского городского поселения Усть-Кутского муниципального района Иркутской области 
	не позднее 20.11.2026г
	

	14
	Опубликование сводной информации о результатах оценки обеспечения готовности к отопительному периоду с указанием проверяемого лица, уровня готовности и индекса готовности на официальном сайте администрации Звёзднинского городского поселения Усть-Кутского муниципального района Иркутской области
	до 01.12.2026г
	




Глава администрации
Звёзднинского
городского поселения                                                                                         В.С. Борисов






























	

Подготовил:

Главный специалист
Администрации Звёзднинского
городского поселения
«29» апреля 2026 г.
	
        
     


                                    Н.Н. Байкина
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